| # Nom du projet |  | Migration GEFI vers Oracle Forms/Reports 11gR2 |
| --- | --- | --- |
| # N° de l’offre |  | LIM-20306Text |
| # Client |  | OFISA S.A. M. Stefan Mittermayr Chemin de la Rueyre 120 1020 Renens |
| # Trivadis # Interlocuteur |  | Claude-Alain GlauserDominique Rue Marterey 5 1005 LausanneVorname Name Tél. : + 41 79 379 97 48+xx Vorwahl Durchwahl Fax : +xx + 41 21 321 47 01Vorwahl Durchwahl E-mail : Textclaude-alain.glauser@trivadis.com |
| # Date |  | Ort 01 avril 2014Datum |
| # Document # Version |  | Date de début de validité : 26.07.2013Datum |

Abschnittswechsel, nicht löschen.

1. présentation de l’offre	4

1.1 Introduction	4

1.2 Périmètre de l’offre	4

1.3 Etapes de migrations	5

1.3.1 Setup de l’envrionnement de test OFISA	5

1.3.2 Coaching de l’équipe administration	5

1.3.3 Migration 1 :1 des Forms et Reports vers oracle 11GR2	5

1.3.4 Mise en compatibilité du layout et de la navigation	5

1.3.5 Tests des modules fORMS & rEPORTS MODIFIéS	6

2. Présentation des aspects organisationnels	7

2.1 Organisation du projet	7

2.1.1 Rôles et collaborateurs prévus	8

2.2 Procédure de recette et de livraison	9

2.3 Planification	11

3. livrables	12

4. Proposition budgétaire	13

4.1 Estimation de la charge de travail	13

4.2 Travaux supplémentaires	13

5. Divers	14

5.1 Modalité de paiement	14

5.2 Conditions commerciales générales	14

5.2.1 Lieu de réalisation du projet	14

5.2.2 Frais	14

5.2.3 Responsabilité	14

5.2.4 Confidentialité	14

5.3 Validité de l’offre	15

6. Signature autorisée	16

Abschnittswechsel, nicht löschen.

| # Document # Nom |  | Trivadis_MigrationGEFI |
| --- | --- | --- |
| # Document # Version |  | v.1.0 |
| # Dernière # modification |  | 01.04.2014Datum |
| # Rédacteurs |  | Claude-Alain Glauser, Perry Pakull |
| # Remarques |  | Text |
| Document Version |  |  |
| 1.0 |  | Version validée transmise à OFISAKunde |

# présentation de l’offre

## Introduction

L’objectif de ce document est de présenter et chiffrer les travaux nécessaires à la migration de l’application GEFI de Oracle Forms/Reports 6i vers Oracle Forms/Reports 11gR2.

## Périmètre de l’offre

Le périmètre de cette migration comprend tous les modules ayant été analysés dans le cadre du mandat Basic Analysis effectué au mois de février 2014, par M. Perry Pakull, Principal Consultant Trivadis. Le résultat de ce travail a été présenté à OFISA le 19 février 2014. Date à laquelle le rapport finale de cette analyse a été remis.

Pour rappel voici le nombre de composants impactés par cette migration :

| Forms modules (FMB) | 511 |
| --- | --- |
| PL/SQL Libraries (PLL) | 40 |
| Object Libraries (OLB) | 8 |
| Menu modules (MMB) | 4 |
| Reports modules (RDF) | 277 |
| Graphics modules (OGD) | 0 |
| Windows Libraries (DLL) | 20 |
| Icons (ICO) | 104 |
| Images with different formats | 225 |
| Visual Basic Files (EXE) | 2 |
| Help HTML Files | many |
| Windows Registry Files (REG) | 6 |
| Resource Files (RES) | 286 |

Cette migration est une migration 1 pour 1 (iso fonctionnelle). Aucune nouvelle fonctionnalité ne sera ajoutée durant cette migration. Les programmes seront compilés avec la version Forms et Reports 11gR2 et modifié afin que les fonctionnalités existantes dans la version tournant avec le moteur Forms et Report 6i se comporte de manière similaire.

## Etapes de migrations

Les étapes suivantes sont nécessaires à la réalisation de la migration GEFI :

Setup de l’environnement de test chez OFISA

Coaching de l’équipe d’administration OFISA pour permettre d’opérer le système

Migration 1 :1 des Forms & Reports vers Oracle 11gR2 à travers un environnement propre de Trivadis

Modification des Forms & Reports pour permettre leur compilation en Forms 11gR2

Mise en compatibilité du layout et de la navigation (taille des fenêtres, boutons, …)

Tests des modules Forms & Reports qui ont été modifiés pour permettre leur compilation

### Setup de l’envrionnement de test OFISA

Cette étape consiste à mettre en place et documenter un environnement de test chez OFISA pour permettre une exécution Forms/Reports 11gR2 de l’application GEFI.

Les prérequis pour la mise en place de cet environnement sont les suivants :

Serveur applicatif avec Windows Server 2008 installé

Postes clients avec Windows 8 et le runtime Java

### Coaching de l’équipe administration

Afin de permettre l’exploitation du nouvel environnement Oracle / Reports 11gR2, il est nécessaire de prévoir un peu de temps pour former les personnes devant opérer le nouveau système.

### Migration 1 :1 des Forms et Reports vers oracle 11GR2

Cette étape consiste en la migration à proprement parlé des Forms et Reports de GEFI d’Oracle Forms/Reports 6i vers Oracle Forms/Reports 11gR2. Cette migration est automatisée par l’utilisation d’une machine virtuelle spécialement préparée par Trivadis pour permettre cette tâche.

Cependant tous les Forms ne peuvent pas être compilé directement en version 11g sans modification. En effet certaines « fonctionnalités » ne sont plus disponibles et doivent être recodées pour permettre une compilation des Forms. Ces modifications seront aussi effectuées durant cette étape. Plus d’information sur ce sujet peuvent être trouvée dans le rapport Basis Analysis transmis à OFIS le 19 février 2014.

### Mise en compatibilité du layout et de la navigation

La migration vers Oracle Forms / Reports 11gR2 génère quelques problèmes en terme de mise en page tant au niveau des écrans qu’au niveau des rapports ainsi qu’au niveau de la navigation entre les écrans. Des corrections manuelles sont nécessaires pour obtenir la même qualité de mise en page et de navigation sur les écrans et rapports.

### Tests des modules fORMS & rEPORTS MODIFIéS

Cette étape consiste à tester techniquement les Forms et Reports qui auront été modifiés manuellement. L’objectif étant de vérifier que leur fonctionnement est identique à la version 6i.

Les tests fonctionnelles de toute l’application est hors du scope de la présente offre. Ces tests seront réalisés par OFISA. En cas d’erreurs détectées lors des tests fonctionnelles, celles-ci seront décrites précisément à Trivadis afin que Trivadis puisse les reproduire. Si ces erreurs sont inhérentes à la migration elles seront corrigées.

# Présentation des aspects organisationnels

## Organisation du projet

Nous proposons une organisation de projet telle qu’illustrée par la figure ci-dessous. Les rôles et responsabilités des différents intervenants sont décrits dans les sections suivantes.

| Organisation du projet |  |  |
| --- | --- | --- |

### Rôles et collaborateurs prévus

#### OFISA

##### Donneur d’ordres

Le donneur d’ordres a la responsabilité métier du projet. Il représente la maîtrise d'ouvrage et les utilisateurs de l’application GEFI.

##### Chef de projet

Le chef de projet OFISA représente la fonction d'interface directe vers Trivadis (chef de projet Trivadis).

Il est aussi responsable des résultats de l'équipe projet côté OFISA (réponse aux questions, prise de position / décision, validation, informatique, tests d’acceptation, etc.). Il veille à ce que Trivadis ait suffisamment accès au savoir-faire et compétences de OFISA, afin que les thèmes métiers et techniques puissent être clarifiés, de manière rapide, pendant le projet.

#### Trivadis

##### Chef de projet

Le chef de projet Trivadis est responsable de la transposition réussie du projet et de la conduite de l’équipe Trivadis. Il est l'interlocuteur central et veille, en commun avec le chef de projet OFISA, à la transmission des informations lors des différents points de pilotage projet. Il est important de mettre en place une coopération étroite entre le chef de projet OFISA et le chef de projet Trivadis, afin que des divergences possibles, des nouveaux risques ou des problèmes puissent être reconnus rapidement.

Les tâches/responsabilités suivantes s'ajoutent :

Planification du projet et modération des points de pilotage

Surveillance du projet

Reporting du projet

Planification de budget et contrôle

Gestion des risques

##### tESTEUR

Son rôle est de tester les Forms et Reports ayant été modifiés afin de pouvoir remonter les problèmes au responsable technique.

##### Responsable technique

Le responsable technique est responsable de la réalisation de la migration selon les bonnes pratiques mises en place par Trivadis.

Il réalise aussi les tâches de migration et est secondé par un développeur Oracle Forms et Reports afin d’éviter une trop grande dépendance sur une seule personne et permettre la réalisation de la migration dans les meilleures délais.

## Procédure de recette et de livraison

Principe

Dans tous les processus de test en particulier, le rôle du client et du fournisseur doivent être clairement défini. Trivadis dispose d’un retour d’expérience positif de l'utilisation de la méthode de répartition décrite dans le diagramme ci-dessous.

| Recette |  |  |
| --- | --- | --- |

Au début de la phase de mise en œuvre, OFISA met à disposition les cas de test, les données de test et les interfaces fonctionnelles à des fins de développement et de test. Trivadis vérifie la qualité des données de test fournies.

Trivadis indique à OFISA 5 jours avant la livraison d’une partie ou de la totalité de la solution qu'il est prêt à effectuer cette dernière et met à disposition l'application prête à être testée au moment de la livraison.

OFISA est responsable de l'exécution des tests de réception conformément à son manuel de tests et de la consignation des cas de test effectués et de leurs résultats, de manière à permettre la reproduction du dysfonctionnement. En cas de besoin, Trivadis l'assiste dans cette tâche. Un dysfonctionnement représente une anomalie par rapport au résultat généralement défini, mais ne justifie pas l'arrêt de la phase de test.

La réception d’une partie ou de la totalité de la solution s'effectue dans un délai de 3 semaines après la mise à disposition. Si le client n’effectue pas le contrôle de réception dans ce délai sans que ce retard ne soit imputable à Trivadis, ce dernier peut l’interpeller par courrier recommandé et lui impartir un ultime délai pour y procéder. A l’expiration de ce délai, si le livrable est utilisé en production, la réception sera présumée. Le document de réception comporte la liste des dysfonctionnements constatés au cours des tests.

Outil

Trivadis utilise en général l'outil JIRA pour la gestion des erreurs. Il restera à régler les détails pour la mise en place d'un accès partagé accessible aux deux parties.

Classes d'erreurs et de priorité

Les manques sont évalués conformément au classement d'erreur suivant :

Catégories d'erreurs

| Catégorie | Désignation |
| --- | --- |
| Catégorie d'erreurs 1 Simple dysfonctionnement | L'utilisation prévue contractuellement n'est pas limitée par cette erreur. Dans Jira ce type d’erreur est catégorisé en 2 niveaux, à savoir par Minor et Trivial. |
| Catégorie d'erreurs 2 Dysfonctionnement d'importance moyenne | L'erreur ne diminue pas de manière considérable les possibilités d'utilisation du système où il est possible d'y remédier sans effort démesuré de sorte que ses possibilités d'utilisation ne sont pas réduites de manière trop importante. Dans Jira ce type d’erreur est catégorisé 2 niveaux, à savoir par Major et Critical. |
| Catégorie d'erreurs 3 Dysfonctionnement grave | L'erreur empêche toute utilisation du système ou elle peut entraîner son arrêt, voire perturber durablement son intégrité. Dans Jira ce type d’erreur est catégorisé par Blocker. |

Seules les erreurs de la classe 2 et 3 sont bloquantes. Les erreurs de classe 1 n'autorisent pas au refus de l'acceptation, et sont à résoudre durant la période de garantie.

## Planification

Le diagramme ci-dessous présente un planning provisionnel possible. Ce planning pourra être adapté en fonction des contraintes d’OFISA et de la disponibilité des personnes clé au niveau OFISA et Trivadis :

# livrables

La présente offre couvre les livrables suivants :

Environnement de test Oracle Forms / Reports 11gR2 installé chez OFISA

Documentation sur l’installation de l’environnement de tests et l’administration du système

Tous les Forms et Reports de l’application GEFI (selon la liste fournie dans le cadre de la Basis Analysis) migrés en Oracle 11gR2 avec le même niveau de fonctionnalité qu’en version 6i

Pour permettre la réalisation des livrables mentionnés OFISA s’engage à :

Mettre à disposition un serveur Windows 2008 permettant l’installation d’Oracle Forms / Reports 11gR2

Mettre à disposition un administrateur système

Mettre à disposition un développeur de GEFI

Mettre à disposition un accès une base de données de développement GEFI

Mettre à disposition un accès à l’application GEFI s’exécutant avec Oracle Forms / Reports 6i

Mettre à disposition un spécialiste fonctionnel de l’application GEFI

# Proposition budgétaire

## Estimation de la charge de travail

Le tableau ci-dessous présente les différentes étapes et le temps et coût nécessaire à leur réalisation :

| Tâches | Nbr de j/h | Prix CHF (hors TVA) |
| --- | --- | --- |
| Setup environnement et documentation | 4 | CHF 5'600.- |
| Coaching équipe administration environnement | 2 | CHF 2'800.- |
| Migration 1 :1 de Forms / Reports 6i vers Forms / Reports 11gR2 | 25 | CHF 35'000.- |
| Mise à jour du Layout et navigation | 25 | CHF 30'000.- |
| Tests | 10 | CHF 12’000.- |
| Gestion de projet | 7 | CHF 8’400.- |
| Total | 73 | CHF 93’800.- |

## Travaux supplémentaires

Les tarifs pour d’éventuels travaux supplémentaires en régie non prévus :

Travaux supplémentaires

| Description | Tarif horaire en CHF |
| --- | --- |
| Chef de projet | 150.00.- |
| Responsable technique | 175.00.- |
| Développeur | 150.00.- |
| Testeur | 150.00.- |

Ces tarifs s’entendent frais inclus sur la Suisse romande, hors TVA.

# Divers

## Modalité de paiement

50% à la signature du contrat

25% une fois tous les Forms & Reports compilé en version 11g

15% à la livraison pour acceptation

10% à l’acceptation de la migration

## Conditions commerciales générales

Les conditions commerciales générales de Trivadis SA font partie intégrante de la présente offre.

### Lieu de réalisation du projet

Les différentes réunions afférentes au projet auront lieu dans les locaux d’OFISA.

Le reste des travaux seront réalisés en partie dans les locaux d’OFISA et dans les locaux de Trivadis.

### Frais

En cas de déplacements en dehors de la Suisse romande, les frais dès lors occasionnés par ces activités seront facturés au prix coûtant au Client, en francs suisses (CHF).

### Responsabilité

Les partis répondent l'un l'autre des dommages causés par négligence grossière. La responsabilité pour les dommages résultant de simple négligence, ainsi que pour les dommages tels que la perte de chiffre d'affaires ou le manque à gagner est exclue.

### Confidentialité

Les deux parties s’engagent à ne pas divulguer les informations confidentielles et propriétaires à des personnes tierces ou à des collaborateurs externes au projet, exception faite des collaborateurs ayant besoin de ces informations pour la poursuite du mandat. Les deux parties s’engagent à prendre des mesures pour protéger le secret et ne pas divulguer les informations confidentielles et/ou propriétaires afin d’éviter que ce type d’information ne tombe dans le domaine public ou aux mains d’une personne non autorisée.

## Validité de l’offre

La présente offre est valide jusqu’au 1 mai 2014.

# Signature autorisée

Lausanne, le 01.04.2014

Claude-Alain Glauser

Solution Unit Manager Partner

Abschnittswechsel, nicht löschen.

|  |  |  |  | Nous comprenons votre métier. Principal prestataire suisse de services et de solutions informatiques, Trivadis est présent sur le marché depuis 20 ans. Fondée en 1994, l’entreprise est implantée dans 11 villes de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche. Avec plus de 650 collaborateurs et plus de 700 clients actifs, Trivadis a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires consolidé de CHF 110 millions (EUR 92 millions). Notre offre porte à la fois sur les problématiques d’entreprise stratégiques (services d’intégration métier, informatique décisionnelle et gestion de contenu) et sur les compétences technologiques clés (développement applicatif, ingénierie d’infrastructures, services d’infogérance et formation informatique). Grâce à notre gamme de prestations et de solutions modulaire et complète, issue d’un seul et même fournisseur, nous couvrons l’ensemble du cycle de vie des projets informatiques.. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BASEL Elisabethenanlage 9 CH-4051 Basel Tel. +41 61 279 97 55 Fax +41 61 279 97 56. |  | BERN Papiermühlestrasse 73 CH-3014 Bern Tel. +41 31 928 09 60 Fax +41 31 928 09 64. |  |  |  |  |  |  |
| LAUSANNE Rue Marterey 5 CH-1005 Lausanne Tel. +41 21 321 47 00 Fax +41 21 321 47 01. |  | ZÜRICH Europa-Strasse 5 CH-8152 Glattbrugg Tel. +41 44 808 70 20 Fax +41 44 808 70 21. |  | DÜSSELDORF Werdener Strasse 4 D-40227 Düsseldorf Tel. +49 211 58 6664 70 Fax +49 211 58 6664 71. |  | FRANKFURT A. M. Atricom Lyoner Strasse 15 D-60528 Frankfurt/ Main Tel. +49 69 264 933 00 Fax +49 69 264 933 019. |  | FREIBURG I. BR. Sasbacherstrasse 2 D-79111 Freiburg i. Br. Tel. +49 761 455 71 0 Fax +49 761 455 71 30. |
| HAMBURG Paul-Dessau-Strasse 6 D-22761 Hamburg Tel. +49 40 248 591 30 Fax +49 40 248 591 59. |  | MÜNCHEN Riem Arcaden Lehrer-Wirth-Strasse 4 D-81829 München Tel. +49 89 99 27 59 30 Fax +49 89 99 27 59 59. |  | STUTTGART Industriestrasse 4 D-70565 Stuttgart Tel. +49 711 90 36 32 30 Fax +49 711 90 36 32 59. |  | WIEN Millennium Tower Handelskai 94–96 A-1200 Wien Tel. +43 1 33 23 531 Fax +43 1 33 23 534. |  |  |

Quellenverzeichnis